# Опыт реализации проекта «Российско-европейский волонтерский реставрационный лагерь» в рамках Программы партнерства в области институционального развития: поддержка инициатив сотрудничества ЕС-Россия в области культуры

**Алявдин Виссарион Игоревич**

Президент Национального фонда «Возрождение русской усадьбы»

Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы» создан в апреле 2000 года группой профессионалов, обеспокоенных положением дел в сфере сохранения объектов наследия. Он стал первой негосударственной организацией, поставившей своей задачей найти практические пути возрождения памятников культурного наследия России и в первую очередь уникальных объектов отечественной культуры – загородных усадеб.

В числе прочих реализуемых проектов фонд инициирует организацию ряда волонтерских лагерей в усадьбах Ахлебинино Калужской области, Батыево Ивановской области и первого международного волонтерского лагеря по восстановлению усадьбы Воронино в Ярославской области.

Развитие волонтерского движения на объектах наследия – одна из приоритетных задач фонда как общественной организации. Волонтер – это доброволец, а добровольчество – это фундамент гражданского общества, построение которого является одной из важнейших задач в развитии нашей страны.

Кроме того, волонтерское движение как реальный трудовой ресурс в деле возрождения памятников Отечества и как форма консолидации молодежи на основе патриотических и созидательных принципов обладает потенциалом национального проекта.

Развитие проекта в рамках фонда предусмотрено в следующих направлениях:

* формирование культуры волонтерства в разных аудиториях;
* партнерство с молодежными патриотическими движениями;
* изучение и использование зарубежного опыта;
* организация волонтерских лагерей для восстановления усадебных комплексов.

С 2005 года Национальный фонд реализует Программу развития волонтерского движения в России на базе исторических усадеб. В 2005-2007 годах отряды волонтеров работали в усадьбе Ахлебинино (Калужская область), в Пушкинских горах (Псковская область), в усадьбе Батыево (Ивановская область).

В зависимости от особенностей и состояния объекта наследия волонтерские лагеря могут носить как тематический, так и комплексный характер. Например, они могут работать по следующим направлениям: историко-археологическое, архитектурно-строительное, биолого-дендрологическое, экологическое и др.

В 2005-2006 годах волонтерский лагерь был организован в усадьбе Батыево (Ивановская область) совместно с Ивановским государственным университетом. Лагерь имел историко-археологическую направленность. Целью работ было выявление утраченных структур комплекса. Затем в 2006-2007 годах волонтерский лагерь был организован в усадьбе Ахлебинино (Калужская область) при поддержке Администрации Калужской области. Лагерь имел санитарно-экологическую направленность. Целью работ была очистка территории комплекса от скоплений бытового и строительного мусора, удаление сорной растительности, разрушающей фундаменты утраченных строений усадьбы.

Благодаря опыту организации этих волонтерских лагерей Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы» решил осуществить более масштабный проект. И в 2008-2009 годах он начал реализацию проекта «Российско-европейский добровольческий молодежный лагерь «Возрождение усадьбы Воронино». Проект реализовывался в рамках Программы культурного взаимодействия Россия - Евросоюзи получил грант Евросоюза.

По нашему замыслу, волонтерский лагерь по сохранению наследия должен был способствовать межкультурному обмену через сохранение усадебной культуры. Используя диалог между культурами и способствуя развитию обмена опытом между русскими и европейскими руководителями лагерей и проект-менеджерами, проект должен был стать стартовой точкой для распространения базовых принципов волонтерских лагерей европейского типа в России.

В реализации этого проекта нашим главным партнером и консультантом стала ведущая французская неправительственная организация – Союз РЕМПАРТ (Union REMPART), занимающийся сохранением наследия на основе развития волонтерского движения. В сотрудничестве с волонтерскими организациями других стран он предоставляет возможность работать на объектах наследия по всему миру и знакомиться с историей и культурой этих стран.

Так как проект реализовывался в Ярославском регионе, российским партнером стал Департамент культуры Администрации Ярославской области, который оповещал региональные СМИ о результатах деятельности по проекту, обеспечивал поддержку продвижения необходимой документации через учреждения региональной администрации, осуществлял консультативную помощь по мероприятиям проекта и оказывал поддержку во время посещения культурных достопримечательностей.

Усадьба Воронино – объект наследия, на котором реализовывался проект, – была выбрана не случайно. В 2005 году Национальный фонд совместно с потомками бывших владельцев, дворянами Леонтьевыми, оформил в собственность этот усадебный комплекс конца XVIII – начала XIX вв. Усадьбу планируется восстановить и использовать в дальнейшем как многофункциональный культурно-туристический объект – Центр русской усадебной культуры, Он должен стать своеобразной показательной площадкой, демонстрирующей возможности общественных инициатив в деле сохранения и использования объектов наследия.

Для координации действий в рамках проекта были организованы предварительные семинары в России, на которых обсуждались организация и график мероприятий по проекту, формат участия партнеров, объем работ по организации лагеря, направления работ для волонтеров.

Для подготовки лидеров лагеря и обмена опытом французскими партнерами были организованы выездные семинары во Франции на базе отделений РЕМПАРТ – Ассоциации Адишат (Adichats) и Ассоциации Вьё Шатель (Vieux Chatel).

В рамках семинаров обсуждались вопросы, касающиеся не только деятельности по проекту, но и проблем развития волонтерского движения вообще:

* значение волонтерских лагерей для сохранения объектов культурного наследия (почему они важны для волонтеров и организаторов);
* выстраивание отношений с частными и государственными владельцами объектов;
* почему и как волонтерские лагеря поддерживает государство.

Прежде чем принять волонтеров в усадьбе, необходимо было провести ряд работ, которые должны были обеспечить нормальное функционирование лагеря. Так как место было не приспособлено для приема большого числа молодых людей, фактически всю инфраструктуру лагеря пришлось делать с нуля и согласовывать каждый шаг с соответствующими органами власти. Было сделано следующее:

* проведена аккарицидная обработка территории;
* проведены водопровод и электросеть;
* оборудована канализация;
* сделаны туалетные и душевые кабинки с нагревателями для горячей воды;
* подготовлена площадка для палаточного лагеря и спортивная зона;
* оборудованы столовая и кухня;
* оборудованы складские помещения, камеральная и игровая комната;
* благоустроено место для семинаров, совещаний и просмотра кинофильмов;
* нанят необходимый обслуживающий персонал (врач, комендант, электрик).

В 2008-2009 годах в работе лагеря приняло участие более 160 волонтеров. Это были школьники старших классов, студенты архитектурных, исторических, искусствоведческих и других вузов в возрасте 15-28 лет из Москвы, Московской области, Ярославля, Ростова, Калуги, Тульской области, Иванова, Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, а также Парижа, Лиона, Бордо, Марселя, Нанта.

Прежде чем волонтеры приступали к работе, необходимо было ознакомить их с правилами работы с объектами наследия. Обучение техникe и методикe ведения работ стало обязательной частью жизни волонтерского лагеря.

Кроме того, в рамках работы волонтерского лагеря проводились практические и семинарские занятия, для чего приглашались эксперты по истории усадебной культуры, истории края, этнографии, фольклору и др. В течение каждой смены проводилось 8-10 семинарских и практических занятий, а также по две экскурсионные поездки по достопримечательным местам региона. Волонтеры посетили Ростов Великий, Углич, Мышкин, Ярославль, Переславль-Залесский, Борисоглебск, Троице-Варницкий монастырь, музей-усадьбу Карабиха.

В свободное время ребята организовывали двуязычные спектакли по произведениям русских и французских классиков, концерты и занятия, знакомящие с культурой и историей России и Франции.

Волонтеры участвовали в фольклорных праздниках в Ростовском районе и г. Мышкине, во время которых они получили возможность познакомиться с традиционной русской народной одеждой, музыкой и промыслами, обучиться традиционным русским народным танцам и играм: «Ручеек», «Хоровод», «Сбежавшая невеста», «Веревочка», «Стенка на стенку» и другие, а также принять участие в выступлении фольклорного хора и в дружеском матче по народным играм – лапте и чижику.

Кроме того, значительной частью жизни лагеря стала традиция творческих дней, впоследствии переросшая в серию самостоятельных проектов в усадьбе: мастер-классы художников, мастеров народного искусства и других творческих деятелей. Под руководством французского специалиста по средневековым садам в Воронине появился свой «Средневековый сад» на базе небольшого усадебного огорода. Совместно с группой ярославских художников ленд-арта волонтеры создали свой первый художественный объект, заложивший основы творческого освоения пространства усадьбы. Вдохновленные этим опытом, ребята организовали свой собственный конкурс объектов ленд-арта.

Работы по восстановлению усадьбы силами волонтеров имели довольно широкий диапазон и в силу того, что реставрационные работы здесь только начинаются, они носили в основном подготовительный и изыскательский характер.

Тем не менее, выполнен значительный объем работ:

* расчищены помещения полностью засыпанного цокольного этажа главного дома (вынуто более 400 кубометров грунта);
* расчищены своды подвалов от позднейших напластований штукатурки;
* выявлены и расчищены фундаменты западного, восточного и нового флигелей, а также малой оранжереи;
* начата расчистка мостовой курдонера, мостовых в парке и на парадном дворе;
* велись работы по выявлению мест расположения других утраченных сооружений;
* начата расчистка некрополя;
* начата расчистка и восстановление дренажной системы территории парка;
* территория парка освобождена от сорной и порослевой растительности (на площади семи гектаров);
* волонтеры помогали специалистам в работах по укреплению фундаментов главного дома.

В ходе исследовательских работ, проводимых при участии волонтеров, собран большой объем материальных останков – более 4000 фрагментов кухонной и столовой керамической посуды, цветочных плошек и оранжерейных горшков – XVI-XIX веков; более 100 фрагментов железо-скобяных изделий (гвоздей, строительных скоб, инструментов и др.); более 70 фрагментов оконного стекла, выполненного по архаичной технологии, и др. Выявлено три строительных периода главного дома усадьбы. Наиболее ранний период относится к XVII веку. Обнаружен, возвращен и прошел предварительную обработку памятник Любови Николаевны Леонтьевой, урожденной графини Зубовой, внучки генералиссимуса А.В. Суворова. При исследовании главного дома обнаружено более 100 изразцов от 8 печей XVII-XIX веков.

Несмотря на предпочтительную социальную и образовательную направленность проекта деловая эффективность таких лагерей у нас уже не вызывает сомнений. За два года работы в усадьбе Воронино экономия расходов на производство работ на памятнике превысила расходы на содержание лагеря более чем в полтора раза.

Отработка механизмов проведения волонтерских лагерей на базе усадьбы Воронино при соответствующей административной и финансовой поддержке приведет к организации подобных проектов на других объектах наследия в разных регионах России. Проект предполагается развивать на основе международных принципов волонтерской деятельности и в сотрудничестве с европейскими организациями, действующими в этой сфере. Практика европейского волонтерского движения демонстрирует положительные тенденции не только в широком охвате объектов, взятых под опеку волонтерскими организациями, но и в качественном изменении отношения общества и властей к памятникам культуры.

Уже сейчас Проект широко освещается в средствах массовой информации, в собственном журнале Национального фонда «Жизнь в усадьбе», в интернет-пространстве с целью активного распространения позитивных результатов Проекта.

 Мы предлагаем:

1. Предусмотреть в Федеральной целевой программе «Культура России» на 2011 г. выделение мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию волонтерского движения на объектах наследия, в отдельное направление Программы.
2. Совместно с общественными некоммерческими организациями и с привлечением авторитетных экспертов создать координационный совет при Министерстве культуры РФ для координации деятельности в этой области, в том числе работы волонтерских лагерей. Разработать методические рекомендации по организации волонтерского движения на объектах культурного наследия и технологию поддержки волонтерских лагерей на разных административных и региональных уровнях.

Развитие волонтерского движения на объектах наследия – это новый социальный ориентир, фундамент гражданского общества. Волонтерство в сфере возрождения объектов наследия делает человека гражданином и патриотом, потому что его добровольно избранная работа, связана с историей страны, ее культурным достоянием и исторической памятью. Волонтерское движение даст приток новых кадров в сферу наследия. В настоящее время у ряда общественных организаций уже наработан определенный опыт проведения волонтерских лагерей на различных объектах наследия. Эти организации при государственной поддержке и в сотрудничестве с общественными организациями Европы вполне способны превратить это направление в эффективный инструмент культурной политики и управления наследием.